叶县教育系统资金使用及报批程序（试行）

目   录

一、义务教育阶段	1

（一）公用经费	1

1、总体要求	1

2、5000元（含）以上的公用经费支出	1

3、1万元（含）以上公用经费购置固定资产支出	1

4、1万元（含）以上公用经费维修项目	2

5、培训费支出	3

（二）拨付到学校的基建类专项资金	3

1、不需招投标的基建类	3

2、需招投标的基建类	3

（三）县级专户管理的专项资金	4

1、基建类	4

2、图书装备类	5

二、学前教育阶段	5

（一）保教费	5

（二）拨付幼儿园的专项资金	6

1、基建类	6

（1）不需要招投标的基建类	6

（2）需要招投标的基建类	6

2、玩教具类	7

3、培训费用支出	7

（三）县级专户管理的基建类专项资金	7

三、其它资金管理	8

叶县教育系统资金使用及报批程序（试行）

# 一、义务教育阶段

## （一）公用经费

### 1、总体要求

公用经费支出严格按照《叶县义务教育学校公用经费支出管理办法（暂行）》（叶教体办【2015】87号）及有关财经纪律执行。

### 2、5000元（含）以上的公用经费支出

5000元（含）以上的公用经费支出，票据及清单分类整理粘贴并经有关人员审阅签字后，报主管财务领导签字报账。属固定资产的，需在财政局国资股备案，并经教体局计财股和学区共同验收（局直单位、学校和学区由计财股验收）。

### 3、1万元（含）以上公用经费购置固定资产支出

（1）校委会会议记录：A、重要性和必要性；B、参会人员签字。

（2）学校提出申请，显示购置物品的名称、数量、预计费用，由中心校（中学）校长签字，报分包学区领导和主管财务领导审核签字后，报计财股备案。并按要求到财政局履行备案手续。

（3）实施：由学校按有关要求和纪律实施。

（4）验收：乡镇中小学校由计财股和学区共同验收。局直单位、学校和学区由计财股验收。

（5）完税发票：中心校(中学）校长签字后，报主管财务领导审核签字。

（6）报账：由报账员持相关资料报账。

### 4、1万元（含）以上公用经费维修项目

（1）校委会会议记录：A、项目实施的必要性；B、参会人员签字。

（2）学校提出申请，显示维修内容及工程量，预计费用，由中心校（中学）校长签字，报分包学区领导和主管财务领导审核签字后，报发规股、项目办备案。

（3）规划：由发规股牵头，项目学校配合。

（4）实施:由学校确定施工方，施工方提供正规报价，并签订正式合同。学校要加强施工质量监管。施工过程中，如因实际情况规划需要变更的须经发规股股长签字认可。

（5）验收：施工方按报价清单施工，施工完毕，学校先组织验收，无误后，项目办组织验收，并填写工程量验收表，验收人员签字。

（6）资金拨付：资金拨付表由学校填写，经项目学校校长，中心校(中学）校长签字后，报项目办主任、主管基建领导签字。

（7）完税发票：根据资金拨付金额完税，中心校(中学）校长签字后，报主管财务领导审核签字。

（8）报账：由报账员持以上相关资料报账。

### 5、培训费支出

培训费支出需向师训股提出申请，经师训股备案同意后，方可按程序支出报账。完税发票中心校(中学）校长签字后，报主管财务领导审核签字。

## （二）拨付到学校的基建类专项资金

### 1、不需招投标的基建类

（1）规划：由发规股牵头，项目学校配合。

（2）实施: 由项目办牵头，项目学校配合。

（3）验收：在学校组织验收的基础上，项目办组织验收，并填写工程量验收表，验收人员签字。

（4）资金拨付：资金拨付表由项目学校填写，经项目学校校长，中心校(中学）校长签字后，报项目办主任、主管基建领导签字。

（5）完税发票：根据资金拨付金额完税，中心校(中学）校长签字后，报主管财务领导审核签字。

（6）报账：由报账员持以上相关资料报账。

### 2、需招投标的基建类

（1）规划：由发规股牵头，项目学校配合。

（2）实施: 由发规股按招投标程序进行，项目学校配合。招投标完毕，由项目办组织实施，项目学校配合。

（3）验收：由项目办按有关程序组织验收，有关人员签字。

（4）资金拨付：资金拨付表由项目学校填写，项目学校校长和中心校(中学）校长签字后，报项目办主任、发规股股长、主管基建领导签字。

（5）完税发票：中心校(中学）校长签字后，报主管财务领导审核签字。

（6）报账：由报账员持以上相关资料报账。

## （三）县级专户管理的专项资金

### 1、基建类

（1）规划：由发规股规划。

（2）实施: 由发规股按程序组织招投标。招投标完毕，由项目办组织实施。

（3）验收：由项目办组织实施。

（4）资金拨付：资金拨付表经项目学校校长、中心校(中学）校长签字后，报项目办主任、发规股股长、主管基建领导和财政局有关领导签字。

（5）完税发票：项目学校校长、中心校(中学）校长签字后，报主管基建领导和局长签字。

（6）报账：由计财股按程序报账。

备注：全面改薄基建项目竣工验收合格后，施工方要及时申请督导室进行满意度调查，满意度达到90%（含）以上的，由督导室出具“满意度调查表”，计财股支付竣工款项，否则，责令施工方限期整改，重新进行满意度调查，直至满意度达到90%（含）以上，方可支付竣工款项。

### 2、图书装备类

（1）规划：由业务股室牵头，项目学校配合。

（2）实施：由业务股室按招投标程序进行。同时做好固定资产备案。

（3）验收：由业务股室牵头组织验收，并填写验收表，验收人员签字。

（4）完税发票：中心校(中学）校长签字后，由业务主管领导和局长签字。

（5）报账：由计财股按程序报账。

# 二、学前教育阶段

## （一）保教费

按义务教育阶段公用经费办理程序执行，超过5000元（含）由主管财务领导审核签字。属固定资产的需在财政局国资股备案，并经计财股和学区验收（局直幼儿园由计财股验收）。

## （二）拨付幼儿园的专项资金

### 1、基建类

#### （1）不需要招投标的基建类

A、规划：由幼教股牵头，项目办和项目学校配合。

B、实施: 由中心校和幼儿园确定施工方，施工方根据规划提供正规报价，并签订正式合同。学校要加强过程监管。

C、验收：施工方根据规划和报价清单施工完毕，中心校和幼儿园先组织验收，无误后，项目办组织验收，并填写工程量验收表，验收人员签字。

D、资金拨付：资金拨付表由幼儿园填写，经幼儿园园长，中心校校长签字后，报项目办主任、主管基建领导签字。

E、完税发票：根据资金拨付金额完税，中心校校长签字后，报主管财务领导审核签字。

F、报账：由报账员持以上相关资料报账。

#### （2）需要招投标的基建类

A、规划：规划由发规股牵头，幼教股配合。

B、实施: 由发规股按招投标程序进行，项目学校配合。招投标完毕后，由项目办组织实施，项目学校配合。

C、验收：由项目办按有关程序组织验收，有关人员签字。

D、资金拨付：资金拨付表由幼儿园填写，经幼儿园园长，中心校校长签字后，报项目办主任、发规股股长、主管基建领导签字。

E、完税发票：根据资金拨付金额完税，中心校校长签字后，报主管财务领导审核签字。

F、报账：由报账员持以上相关资料报账。

### 2、玩教具类

（1）规划：幼教股牵头，中心校及幼儿园配合。

（2）实施: 不需要招投标的由学校组织实施。需招投标的由幼教股或中心校按招投标程序进行。同时做好固定资产备案。

（3）验收：由幼教股牵头，计财股配合组织验收，并填写验收表，验收人员签字。

（4）完税发票：中心校校长签字后，报主管幼教领导和主管财务领导签字。

（5）报账：由报账员持以上相关资料报账。

### 3、培训费用支出

培训费用支出需向幼教股提出申请，经幼教股备案同意后方可按程序报账。完税发票报主管幼教领导和主管财务领导签字。

## （三）县级专户管理的基建类专项资金

1、规划：由发规股牵头，幼教股配合。

2、实施: 由发规股按程序组织招投标。招投标完毕，由项目办组织实施。

3、验收：由项目办按有关程序组织验收。

4、资金拨付：资金拨付表由幼儿园填写，经幼儿园园长、中心校校长签字后，报项目办主任、发规股股长、主管基建领导和财政局有关领导签字。

5、完税发票：幼儿园园长、中心校校长签字后，报主管基建领导和局长签字。

6、报账：由计财股按程序报账。

# 三、其它资金管理

其它资金按照归口管理，归口实施和谁主管谁实施的原则，比照以上程序办理。

2018年2月26日