叶建函〔2020〕60号　　　　　　 　  签发人：王跃伟

办理结果：B

叶县住房和城乡建设局

关于政协叶县十届四次会议第98号提案

办理情况答复的函

李天铸委员：

您提出的《关于加快推进广安路北延工程的建议》已收悉。首先，我局对您关心支持城市建设工作、热情给我们提出工作建议表示感谢。其次，我局在收悉您的该建议后非常重视，立即召开了局党组班子会议研究，做出相应安排部署。现就该道路建设的建议回复如下：

市政基础建设在很大程度上体现着一个城市的形象，针对您的建议，目前我局已完成了广安路北段600米的建设任务，剩余1700米前期附属物清查工作、勘查工作、施工图设计工作已完成，待拆迁完成后，建议政府开始实施，在施工过程中要求施工单位加班加点在保证质量的前提下加快施工进度确保早日完工。

恳请您继续关心支持我们的工作，多提宝贵意见，让我们携起手来，共建美好家园。

以上是我们的答复意见，如有不妥，恳请批评指正。

2020年9月7日

（联系人:  李俊山      联系电话：15137500868）

抄送：县政协提案委，县政府督查室。

叶县住房和城乡建设局办公室　  2020年9月8日印发