叶城管〔2020〕113号 签发人：王晓

办理结果：B

叶县城市管理局

关于叶县十五届人大五次会议第36号建议

办理情况答复的函

程可晓代表：

您提出的“关于增加城区停车位，缓解停车难问题”的建议收悉，现将办理情况答复如下：

根据县城发展，在城区主干道两侧新划停车位1000个以上；大力推进智慧停车建设，新建停车场3座，车位800个；新建小区停车位规划建设达到1：1以上。

叶县城市管理局按照工作任务要求及时结合县交警部门对城区道路进行统一规划设计。在车辆停放密集，人流量较大，居民小区较多的地段规划设计道路两侧停车位共1550个，现已实施划停车位1700个，已经完成。

智能停车场建设：

1、现已动工建设县委南侧人口广场智能停车场项目，计划总投资3024.41万元。建成后可提供320个停车位，其中立体机械车位264个，地面车位56个。预计11月份完工。

2、绿地广场智能停车场项目：计划总投资4935.44万元。停车场可提供停车泊位413个，其中地下一层188个，地下二层225个。现申请国债资金已经到位2500万，已与县发投公司签订全程代建协议，正在设计、工程量概算。拟于2020年10月份开工，2021年6月完工。

3、叶县古城立体停车场项目：该项目由叶县文化广电和旅游局申报实施，城市管理局做好配合。项目规划用地面积2000㎡，新建一栋5层地上机械车库，建筑面积4730 ㎡；新建一栋三层业务用房，建筑面积462㎡；总建筑面积5192㎡，共设置225个车位。该项目估算总投资2667万元，申请中央资金1066万元。

4、新建小区停车位规划建设达到1：1以上：城市小区管理权限不在城市管理局，建议由房产事务服务中心的物业管理部门牵头实施，相关街道办事处做好配合。

感谢您对我们工作的关心和支持，并欢迎今后提出更多的宝贵意见。

2020年8月18日

（联系人：焦浩雨 联系电话：13837502567）

（此页无正文）

抄送：县人大选工委，县委县政府督察局。

叶县城市管理局办公室 2020年9月3日印