叶县水利局

关于2024-2025年政府债券使用情况信息公开

一、叶县谷店闸除险加固工程

- 1.叶县谷店闸除险加固工程，项目单位为叶县水利局。

2.项目建设内容。叶县灰河谷店闸位于县城东10公里灰河下游廉村镇谷店西村，闸址控制流域面积307.5平方公里，河道长32.7公里。始建于1973年，是一座以防洪、灌溉、除涝为主的中型节制闸。本次除险加固主要内容如下：（1）对原闸上游段、闸室段、下游段及右岸电站厂房拆除；（2）在原闸址上游50m新建水闸；（3）配套闸门、启闭设备及电气设备；（4）配套观测设施；（5）拆除重建管理房。

- 3.债券资金发行使用情况。2024年至2025年末，叶县谷店闸除险加固工程共发行一般债券700万元，其中：2024年发行使用一般债券700万元，债券期限5年，年利率1.81%。

4.项目建设及运营情况。截至2025年末，老闸、老旧管理房拆除完毕，桩基浇筑完成，上下游翼墙、闸室、消力池、海漫段导流明渠回填已完成；管理房主体、室内外装修已经完成。正在进行闸房及桥头堡等工程的施工。

叶县农业农村局关于2024-2025年政府债券使用情况信息公开

一、平顶山市叶县2024年高标准农田建设项目

- 1.平顶山市叶县2024年高标准农田建设项目，项目单位为叶县农业农村局。

- 2.项目建设内容。平顶山市叶县2024年高标准农田建设项目涉及叶县任店镇、叶邑镇、保安镇，共3个乡镇20个行政村。项目建成高标准农田5.0万亩，其中任店镇2.7万亩，叶邑镇1.44万亩，保安镇0.86万亩；项目建设内容：土壤改良工程、灌溉与排水工程、农田输配电工程、田间道路工程、其他工程。

- 3.债券资金发行使用情况。2024年至2025年末，平顶山市叶县2024年高标准农田建设项目共发行一般债券300万元，其中：2024年发行使用一般债券300万元，债券期限5年，年利率1.81%。

- 4.项目建设及运营情况。截至2025年末，项目施工进度为90%，目前项目持续推进中。

叶县文化广电和旅游局关于2024-2025年政府债券使用情况信息公开

一、昆阳古城及明代县衙配套设施项目

- 1.昆阳古城及明代县衙配套设施项目，项目单位为叶县文化广电和旅游局。

2.项目建设内容。该项目分为三个部分，其中:东城门城墙提升，新建城墙长253米，占地面积1950㎡，新建东城门一座，面积740㎡，门楼面积178㎡，新建三孔结构护城河石桥，长24米，宽度6米，建筑面积144㎡；新建城墙遗址展示棚，建筑面积275㎡及配套环境整治工程5104㎡;文庙配套设施提升，新建编钟演奏厅一座，建筑面积206㎡，文庙内绿化维护及展厅布展提升；叶县县衙配套设施提升：对县衙内展厅装饰提升改造及院内绿化维护，展厅电气安装面积200㎡。

3.债券资金发行使用情况。2024年至2025年末，昆阳古城及明代县衙配套设施项目共发行专项债券2000万元，其中：2024年发行使用专项债券2000万元，债券期限10年，年利率2.53%。

4.项目建设及运营情况。截至2025年末，建设文庙配套设施编钟演奏厅的主体工程。

5.专项债券项目收益及对应资产情况。截至2025年末，该项目未产生收益，所支付的债券资金全部纳入在建工程。

二、河南省平顶山市楚长城（叶县段）保护利用项目

- 1.河南省平顶山市楚长城（叶县段）保护利用项目，项目单位为叶县文化广电和旅游局。

2.项目建设内容。建设鹞山长城风景区、马头山长城风景区、歪头山长城风景区三个长城风景区。

- 3.债券资金发行使用情况。2024年至2025年末，河南省平顶山市楚长城（叶县段）保护利用项目共发行专项债券7000万元，其中：2024年发行使用专项债券7000万元，债券期限10年，年利率2.53%。

4.项目建设及运营情况。截至2025年末，项目正在进行不涉及文物保护的建设，马头山长城风景区3个生态停车场已经建成，已完成2处引景门、1处景观照壁、1处单阙。

5.专项债券项目收益及对应资产情况。截至2025年末，该项目未产生收益，所支付的债券资金全部纳入在建工程。

叶县民政局关于2024-2025年政府债券使用情况信息公开

一、叶县城市公益性公墓

- 1.叶县城市公益性公墓，项目单位为叶县民政局。

- 2.项目建设内容。项目位于叶邑镇八里园村，项目规划总用地面积140465㎡，总建筑面积17652㎡。其中：落葬仪式厅1512㎡，骨灰安置楼8664㎡，殡仪综合楼1512㎡，业务用房4536㎡，连廊864㎡，公厕234㎡，变配电室及控制室182㎡，消防水泵房148㎡。总墓位数16753位(其中：普通墓位16216位，树葬墓位537位，花葬面积14960 ㎡)，停车位236个。（1）主体建筑：主要包括1栋2层落葬仪式厅，4栋3层骨灰安置楼，1栋2层殡仪综合楼，2栋3层业务用房，公厕、变配电室及控制室、消防水泵房等配套基础设施。（2）室外配套：主要包含道路及硬化、景观绿化、停车场、大门、围墙及配套的给排水、消防、电力等室外配套管网等。

- 3.债券资金发行使用情况。2024年至2025年末，叶县城市公益性公墓共发行专项债券10000万元，其中：2024年2月发行使用专项债券9000万元，债券期限10年，年利率2.53%；2024年11月发行使用专项债券1000万元，债券期限15年，年利率2.36%。

- 4.项目建设及运营情况。截至2025年末，项目正在稳步推进中。

- 5.专项债券项目收益及对应资产情况。截至2025年末，该项目未产生收益，所支付的债券资金全部纳入在建工程。

叶县人民医院关于2024-2025年政府债券使用情况信息公开

一、叶县人民医院门诊暨心脑血管诊疗中心

- 1.叶县人民医院门诊暨心脑血管诊疗中心，项目单位为叶县人民医院。

- 2.项目建设内容。项目建设地点位于叶县人民医院院内西侧。总建筑面积64898.25平方米，包括新建1栋心脑血管诊疗中心楼，地上15层建筑面积约32003.50平方米；新建1栋门诊楼，地上5层建筑面积17108.50平方米；地下建筑2层，建筑面积 15786.25平方米。

- 3.债券资金发行使用情况。2024年至2025年末，叶县人民医院门诊暨心脑血管诊疗中心共发行专项债券9800万元，其中：2024年发行使用专项债券9800万元，债券期限30年，年利率2.75%。

- 4.项目建设及运营情况。截至2025年末，项目未开工，正在办理项目开工前期手续。

- 5.专项债券项目收益及对应资产情况。截至2025年末，该项目未产生收益，所支付的债券资金全部纳入在建工程。

河南兴叶农业发展有限公司关于2024-2025年政府债券使用情况信息公开

一、叶县绿港现代农业产业园建设项目

- 1.叶县绿港现代农业产业园建设项目，项目单位为河南兴叶农业发展有限公司（原叶县城投绿港现代农业有限责任公司）。

2.项目建设内容。项目位于叶县任店镇寺庄西村，占地358亩，其中建设种植智能化玻璃温室2座，展示智能化玻璃温室1座，育苗连栋温室2座，种植日光温室25座，钢架玻璃大棚1座，育苗配套1座，分拣区水肥控制中心1座，水肥一体化控制中心1座，椰糠处理1座，新建传达室2座，公厕2座。

3.债券资金发行使用情况。2024年至2025年末，叶县绿港现代农业产业园建设项目共发行专项债券12000万元，其中：2024年7月发行使用专项债券5000万元，债券期限30年，年利率2.60%；2024年9月发行使用专项债券3000万元，债券期限30年，年利率2.21%；2025年发行使用专项债券4000万元，债券期限30年，年利率2.19%。

4.项目建设及运营情况。截至2025年末，项目尚未建设完成，目前正在按程序推进中。

5.专项债券项目收益及对应资产情况。截至2025年末，该项目未产生收益，所支付的债券资金全部纳入在建工程。

叶县绿城现代农业种植有限责任公司关于2024-2025年政府债券使用情况信息公开

一、叶县食用菌产业园建设项目

- 1.叶县食用菌产业园建设项目，项目单位为叶县绿城现代农业种植有限责任公司。

2.项目建设内容。项目地址位于叶县龙泉镇草厂街村，占地360亩，分三期进行实施。规划建设产品存放中心1座、工厂化仿生态智慧菇房135间、覆土车间1座、珍新菌智能温控棚8座、采摘科普菇房棚8座、原生态生产菇房92座。

- 3.债券资金发行使用情况。2024年至2025年末，叶县食用菌产业园建设项目共发行专项债券22000万元，其中：2024年7月发行使用专项债券5000万元，债券期限30年，年利率2.60%；2024年9月发行使用专项债券5000万元，债券期限30年，年利率2.21%；2025年发行使用专项债券12000万元，债券期限30年，年利率2.19%。

4.项目建设及运营情况。截至2025年末，已完成33间菇房建设工作并于26年初投产，剩余工程建设工作推进中。

5.专项债券项目收益及对应资产情况。截至2025年末，该项目未产生收益，所支付的债券资金全部纳入在建工程。

叶县发展和改革委员会关于2024-2025年政府债券使用情况信息公开

一、新建平顶山至漯河至周口高速铁路（平顶山市叶县段）

- 1.新建平顶山至漯河至周口高速铁路（平顶山市叶县段），项目单位为叶县发展和改革委员会。

2.项目建设内容。平漯周高铁平顶山市境内全长约66公里，途经宝丰县、鲁山县、叶县、湛河区、高新区，新建平顶山西站西站房和平顶山南站两座车站。

- 3.债券资金发行使用情况。2024年至2025年末，新建平顶山至漯河至周口高速铁路（平顶山市叶县段）共发行专项债券19347万元，其中：2024年发行使用专项债券11795万元，债券期限30年，年利率2.21%；2025年发行使用专项债券7552万元，债券期限30年，年利率2.09%。

4.项目建设及运营情况。截至2025年末，桩基累计完成7366根，占设计7366根的100%；承台累计完成818个，占设计818个的100%；墩身累计完成826个，占设计826个的100%；连续梁累计完成2981.43米，占设计3106.6米的96%；预制箱梁累计完成443孔，占设计1128孔的39.3%；箱梁架设累计完成271榀，占设计1128榀的24%；CFG桩累计完成19.79万米，占设计19.79万米的100%。项目正逐步推进中，未正式运营。

5.专项债券项目收益及对应资产情况。截至2025年末，该项目未产生收益，所支付的债券资金全部纳入在建工程。

叶县住房和城乡建设局关于2024-2025年政府债券使用情况信息公开

一、叶县城区架空线路改电缆入地建设项目

- 1.叶县城区架空线路改电缆入地建设项目，项目单位为叶县住房和城乡建设局。

2.项目建设内容。该项目地点位于叶县城区迎宾大道（玄武大道至洛宁高速）、昆阳大道（玄武大道至一里桥）、昆阳大道（一里桥至三里桥）、政通街（九龙路至健康路段、文化路-昆阳大道至东护城河段、中心街-昆阳大道至东护城河段）；该项目为架空线路改电缆入地，改造路段长度7520.00m，主要改造内容包括：敷设MPP排管145927.05m，敷设电缆93157.55m,新建电缆井164座，环网柜65座，315KVA箱变2台，630KVA箱变11台，800KVA箱变9台等。

- 3.债券资金发行使用情况。2024年至2025年末，叶县城区架空线路改电缆入地建设项目共发行专项债券2200万元，其中：2024年发行使用专项债券2200万元，债券期限30年，年利率2.37%。

4.项目建设及运营情况。截至2025年末，该项目已完成建设形象进度的45%。

5.专项债券项目收益及对应资产情况。截至2025年末，该项目未产生收益，所支付的债券资金全部纳入在建工程。

平顶山智空间物业发展有限责任公司关于2024-2025年政府债券使用情况信息公开

一、叶县返乡创业园建设项目

- 1.叶县返乡创业园建设项目，项目单位为平顶山智空间物业发展有限责任公司。

2.项目建设内容。项目总用地面积83710.55㎡（约 125.57亩），主要包括2栋6F研发楼，9栋4F标准化厂房，2栋2F标准化厂房，2栋1F标准化厂房。总建筑面积 125703.44㎡，地上建筑面积125217.44 ㎡，地下建筑面积 486.00㎡，机动车停车位65个。

- 3.债券资金发行使用情况。2024年至2025年底，叶县返乡创业园建设项目共发行专项债券5205万元。其中：2024年10月发行使用专项债券1700万元，债券期限30年，年利率2.37%；2024年11月发行使用专项债券3505万元，债券期限30年，年利率2.42%。

4.项目建设及运营情况。截至2025年末，项目尚未建设完成，目前正在按程序推进中。

5.专项债券项目收益及对应资产情况。截至2025年底，该项目未产生收益，所支付的债券资金全部纳入在建工程。

叶县昆鹏建设投资有限公司关于2024-2025年政府债券使用情况信息公开

一、叶县先进制造业开发区公用基础设施建设项目

- 1.叶县先进制造业开发区公用基础设施建设项目，项目单位为叶县昆鹏建设投资有限公司。

2.项目建设内容。叶县先进制造业开发区公用基础设施建设项目建设地点位于叶县开发区内，内容包含PC东、西、南路相关雨污水管道、综合管廊，其中雨水管道9874米，污水管道5743米，综合管廊6851米。

- 3.债券资金发行使用情况。2024年至2025年末，叶县先进制造业开发区公用基础设施建设项目共发行专项债券5000万元，其中：2024年发行使用专项债券2000万元，债券期限30年，年利率2.37%；2025年2月发行使用专项债券1000万元，债券期限30年，年利率2.19%；2025年11月发行使用专项债券2000万元，债券期限30年，年利率2.42%。

4.项目建设及运营情况。截至2025年末，雨水管道铺设完成约5400米，污水管道铺设完成约2400米，路面恢复完成约1200米。

5.专项债券项目收益及对应资产情况。截至2025年末，该项目未产生收益，所支付的债券资金全部纳入在建工程。

叶县房产事务服务中心

关于2024-2025年政府债券使用情况信息公开

一、叶县化工滨河新型社区棚户区改造项目（二期）

- 1.叶县化工滨河新型社区棚户区改造项目（二期），项目单位为叶县房产事务服务中心。

2.项目建设内容。叶县化工滨河新型社区棚户区改造项目（二期），位于叶县化工滨河新型社区（棚户区改造项目）以北，滨河大道以南，规划节庄路以西，规划常李路以东的地块。项目规划用地面积13455.57㎡（合20.18亩），项目总建筑面积44058.6平方米，地上建筑面积31772.97平方米，地下建筑面积12285.63平方米。规划建设3栋17层住宅楼（可提供安置房248套安置房）、1 栋2层配套服务用房及地下车库等。

- 3.债券资金发行使用情况。2024年至2025年末，叶县化工滨河新型社区棚户区改造项目（二期）项目共发行专项债券6000万元，其中：2024年发行使用专项债券3000万元，债券期限7年，年利率2%；2025年发行使用专项债券3000万元，债券期限7年，年利率1.81%。

4.项目建设及运营情况。截至2025年末，项目主体工程施工至地上五层。

5.专项债券项目收益及对应资产情况。截至2025年末，该项目未产生收益，所支付的债券资金全部纳入在建工程。

叶县中等专业学校关于2024-2025年政府债券使用情况信息公开

一、叶县中等专业学校搬迁项目（重报）

- 1. 叶县中等专业学校搬迁项目（重报），项目单位为叶县中等专业学校。

- 2.项目建设内容。叶县中等专业学校搬迁项目建设地点位于叶县昆阳大道与昆水路交叉口西北角。项目学校规模为标准班40班，建成后可容纳学生2000人。项目规划总用地面积60795.02㎡，规划总建筑面积39800.35㎡。其中地上建筑面积35917.21㎡，规划1#、2#教学楼6226.00㎡，综合楼4579.48㎡，实训楼图书馆5631.58㎡，学生食堂5168.27㎡，1#、2#学生宿舍13290.52㎡，辅助建筑（连廊）818.16㎡，厕所203.20㎡；地下建筑面积3883.14㎡，设地下停车库、人防工程。项目设8道300m环形跑道（内设足球场），标准篮球场4座，标准排球场4座，标准网球场3座，乒乓球台9座，总占地14732.00㎡。配套建设给排水、电力、道路、绿化、亮化、硬化等。

- 3.债券资金发行使用情况。2024年至2025年末，叶县中等专业学校搬迁项目（重报）共发行专项债券3000万元，其中：2024年发行使用专项债券3000万元，债券期限30年，年利率2.42%。

- 4.项目建设及运营情况。两栋教学、两栋宿舍、学生餐厅均已投入使用；室外部分绿化完工，围墙、学校大门建成完工；办公楼部分楼层装修完毕；操场已实施硬化，舞台初步建成；实训楼已有4个实训室暂交付使用，工程完工90%以上。

- 5.专项债券项目收益及对应资产情况。截至2025年末，该项目未产生收益，所支付的债券资金全部纳入在建工程。

叶县中医院关于2024-2025年政府债券使用情况信息公开

一、叶县中医院科室建设设备采购项目

- 1.叶县中医院科室建设设备采购项目，项目单位为叶县中医院。

2.项目建设内容。该项目建设地点：叶县中医院内各科室。主要建设内容及规模：为中医院科室购置配备系统共180（台/件/套），主要涵盖眼科设备、康复科设备、内镜室设备、信息化设备、发热门诊配备设备五大部分。

- 3.债券资金发行使用情况。2024年至2025年末，叶县中医院科室建设设备采购项目共发行专项债券3000万元，其中：2024年发行使用专项债券3000万元，债券期限15年，年利率2.36%。

- 4.项目建设及运营情况。截至2025年末，项目尚未建设完成。

5.专项债券项目收益及对应资产情况。截至2025年末，该项目未产生收益，所支付的债券资金全部纳入在建工程。

叶县移民安置服务中心关于2024-2025年政府债券使用情况信息公开

一、南水北调河道清淤

1.南水北调河道清淤，项目单位为叶县移民安置服务中心。

2.项目建设内容。对南水北调境内（保安，叶邑，夏李，常村）相关泄洪点及河道进行清理。

3.债券资金发行使用情况。2024年至2025年末，南水北调河道清淤共发行一般债券100万元，其中：2025年发行使用一般债券100万元，债券期限7年，年利率1.81%。

4.项目建设及运营情况。截至2025年末，项目已完工,目前正在运营中。

平顶山市生态环境局叶县分局

关于2024-2025年政府债券使用情况信息公开

一、叶县保安镇等8个乡镇污水处理项目

- 1.叶县保安镇等8个乡镇污水处理项目，项目单位为平顶山市生态环境局叶县分局。

- 2.项目建设内容。对叶县下辖的8个乡镇即保安镇，常村镇，马庄回族乡，任店镇，叶邑镇，辛店镇，田庄乡及夏李乡，新建污水管网331123m，中水管网建设长度9500m，新建污水站处理规模15000m³/d ，现状污水站改造规模500m³/d。

- 3.债券资金发行使用情况。2024年至2025年末，叶县保安镇等8个乡镇污水处理项目共发行专项债券4200万元，其中：2025年发行使用专项债券4200万元，债券期限30年，年利率2.42%。

- 4.项目建设及运营情况。截至2025年末，该项目涉及的常村、任店、叶邑、辛店等4个乡镇污水处理站已建成；马庄回族乡污水已通过截污纳管，排入瑞和泰污水处理厂；保安镇污水处理设施已改造提升；田庄乡和夏李乡污水处理设施待建设。

- 5.专项债券项目收益及对应资产情况。截至2025年末，该项目还未产生收益。

叶县城建投资集团有限责任公司关于2024-2025年政府债券使用情况信息公开

一、叶县智能装备制造产业园

- 1.叶县智能装备制造产业园，项目单位为叶县城建投资集团有限责任公司。

2.项目建设内容。项目位于神鹰大道与昆北路交叉口西南角，北临昆北路游园，西邻神鹰大道。建设内容为10栋4F丙类厂房框架结构；1栋4F/1D研发中心框架结构；1栋4F物流中心框架结构；门卫室砌体结构、消防设备、绿化工程、道路广场硬化及室外配套管网等基础设施。占地面积约70500.00㎡（105.74亩），总建筑面积167054.08㎡。其中新建厂房建筑136678.40㎡，新建研发中心建筑17067.84㎡，新建物流中心建筑13667.84㎡，新建门卫室建筑40.00㎡及配建产业园区基础配套设施。

- 3.债券资金发行使用情况。2024年至2025年末，叶县智能装备制造产业园共发行专项债券2000万元，其中:2025年发行使用专项债券2000万元，债券期限30年，年利率2.42%。

4.项目建设及运营情况。截至2025年末，项目未开工。

5.专项债券项目收益及对应资产情况。截至2025年末，该项目未产生收益。

叶县第二高级中学关于2024-2025年政府债券使用情况信息公开

一、叶县第二高级中学学生宿舍楼建设项目（重批版）

- 1.叶县第二高级中学学生宿舍楼建设项目（重批版），项目单位为叶县第二高级中学。

- 2.项目建设内容。叶县第二高级中学学生宿舍楼建设项目（重批版）于2024年1月4日通过叶县发改委审批立项，该项目位于叶县第二高级中学，建设内容为一栋6层宿舍楼（由3栋连体建筑组成），钢筋混凝土框架结构。项目用地面积8459.26平方米，总建筑面积为16582.72平方米。

- 3.债券资金发行使用情况。2024年至2025年末，叶县第二高级中学学生宿舍楼建设项目（重批版）共发行专项债券2800万元，其中：2025年发行使用专项债券2800万元，债券期限15年，年利率2.30%。

- 4.项目建设及运营情况。截至2025年末，宿舍楼主体工程已完工，正在进行外墙粉刷及室内配套设施施工。室外配套设施按照建设计划准备开工。

- 5.专项债券项目收益及对应资产情况。截至2025年末，该项目未产生收益，所支付的债券资金全部纳入在建工程。

叶县土地储备中心关于2024-2025年政府债券使用情况信息公开

一、叶县2025年第一批存量闲置土地收储项目

- 1.叶县2025年第一批存量闲置土地收储项目，项目单位为叶县土地储备中心。

2.项目建设内容：拟收购所属平顶山叶发投资集团有限公司位于龚店乡盐神大道西段北侧1宗、叶县城建投资集团有限责任公司位于城关乡盐城路南侧1宗、叶县国创房地产开发有限公司位于城关乡昆北横五路北侧4宗土地，总占地面积合计405.53亩。

- 3.债券资金发行使用情况。2024年至2025年末，叶县2025年第一批存量闲置土地收储项目共发行专项债券21500万元，其中:2025年发行使用专项债券21500万元，债券期限5年，年利率1.73%。

4.项目建设及运营情况。截至2025年末，项目未开工。

5.专项债券项目收益及对应资产情况。截至2025年末，该项目未产生收益，所支付的债券资金全部纳入在建工程。

二、叶县先进制造业开发区土地储备项目

- 1.叶县先进制造业开发区土地储备项目，项目单位为叶县土地储备中心。

2.项目建设内容。拟征收新增7宗地块，征收土地面积共计1214.42亩，其中，工业用地面积1037.23亩，道路与交通设施用地面积177.19亩。

- 3.债券资金发行使用情况。2024年至2025年末，该项目共发行专项债券4200万元，其中：2025年发行使用专项债券4200万元，债券期限5年，年利率1.73%。

4.项目建设及运营情况。截至2025年末，部分地块正在征拆补偿，五通一平工作正在立项。

5.专项债券项目收益及对应资产情况。截至2025年末，该项目未产生收益，所支付的债券资金全部纳入在建工程。